| 종합설계 프로젝트 회의록 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀 명 | 10조 |  |  |
| 회의 주제 | 프로젝트 진행 현황 공유 |  |  |
| 일시 | ○ 일 자 : 2024. 3. 25. (수) ○ 시간 : 18:00 ～ 19:30 |  |  |
| 장소 | 중앙도서관 신관 1층 8번 스터디룸 |  |  |
| 참석자 | 장시영, 오현승, 서정우, 이민형, 김성진 | 불참자 |  |
| 회의내용 | 1. 간트 차트 재설계 및 수행계획서 작성 - 담당파트별 간트 차트 세부화 - 수행계획서 보완 2. 라즈베리파이 AP 테스트 결과 공유 - HTTP 통신을 이용해서 이후에 서버를 바꾸어서 TCP 기반으로 변경 필요 - 이미지 파일 전송 테스트 성공 - 속도가 매우 느려 이를 최적화하기 위해 C++로 언어 전환 검토 필요 3. Pi-esp 시뮬레이션 - 하나의 컴퓨터에서 여러개의 프로세스를 돌려 pi 한대와 esp 10대간의 통신 상황 시뮬레이션 구현 - 여러가지 상황에 대응할 수 있는 프로토콜을 짜기 위한 시나리오 설정 필요 4. 프로젝트 관련 추가 회의 내용 - 발표를 위해서는 좀 더 고도화된 시나리오를 구현하는 시뮬레이션 필요함 - C++ 혹은 python 둘 중 하나만 쓰는게 아닌 python을 이용한 fastAPI 방식으로 HTTP 프로토콜을 이용하고, 라즈베리파이와 esp모듈의 제어부분만 TCP/C++ 이용하면 최적화 가능할 것 |  |  |
| 개인별 역할 분담 | - 장시영: 데이터 수집 구조 설계 - 이민형: 라즈베리파이 AP모듈 개발 - 오현승: 시스템 총괄 및 설계 - 서정우: 스케줄링 프로토콜 개발 - 김성진: 세션 복원 설계 |  |  |
| 차기 시간까지 진행할 업무 | - V모델 - 시스템 아키텍처도 - 시스템 플로우차트 - 프로그램 구성도 - 시뮬레이터 고도화, 설명 문서 제작 - 회의 일정 조율 - 발표 자료 준비 |  |  |
| 회의 사진 (공동작업 또는 개인작업 모습) |  |  |  |