| 종합설계 프로젝트 회의록 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀 명 | 10조 |  |  |
| 회의 주제 | 논문 파트, 발표 준비, 프로젝트 진행 |  |  |
| 일시 | ○ 일 자 : 2024. 4. 29. (수) ○ 시간 : 18:00 ～ 19:30 |  |  |
| 장소 | 경북대학교 스타트업 빌리지 |  |  |
| 참석자 | 장시영, 오현승, 서정우, 이민형, 김성진 | 불참자 |  |
| 회의내용 | 1. 테스트 완료한 기능 - UDP 기반 비동기 프로토콜 - 지능형 스케줄링 알고리즘 - 데이터 무결성 및 연속성 관리 - 에러 패킷 처리 및 복구 로직 - 두개의 센서(터미널) 연결 상황 테스트 완료 2. 진행상황에 관한 토의 - UDP기반으로 드론과의 연결이 끊겼을 때의 복구 방안 고려해야함: ESP에서 버퍼에 패킷을 담아두는 등의 방법 - 전송 중단 상황에서 문제가 생기는게 UDP기반이기 때문이면 프로토콜을 UDP기반에서 다른 방식으로 변경 필요 3. 고도화 방안 - 배터리가 제한되어 있으므로, 노지에서 여러 기기가 연결되어 있을 때 일정량 이상의 트래픽이 몰리면 길게 데이터를 보내는 사용자를 중단시키는 스케줄링 로직 필요. 4. 기타 - 프로젝트 물품의 정확한 도착 날짜는 아직 모름. - 배터리 모듈은 4월 28일 도착 예정. |  |  |
| 개인별 역할 분담 | - 장시영: 데이터 수집 구조 설계 - 이민형: 라즈베리파이 AP모듈 개발 - 오현승: 시스템 총괄 및 설계 - 서정우: 스케줄링 프로토콜 개발 - 김성진: 세션 복원 설계 |  |  |
| 차기 시간까지 진행할 업무 | - 주요기능 구현, 테스트 - UDP기반으로 테스트 이후 문제 있을 시 TCP기반으로 변경 - 다중 이미지 큐 구현: 현재 1개의 test.jpg만 전송 가능. 센서 노드에 누적된 여러 장의 이미지를 순차적으로 전송하는 큐잉 시스템 추가. - C++ 포팅 (ESP32-CAM): 수행계획서 상의 ESP32 환경에 맞게 sensor_node.py 로직을 C++/Arduino 코드로 변환 및 최적화. - Livelock 방지 강화: 패킷 순서 역전 시에도 DB 무결성이 깨지지 않도록 하는 Seek-Write 로직 검증. |  |  |
| 회의 사진 (공동작업 또는 개인작업 모습) |  |  |  |